汕龙政数通〔2022〕8号

关于深入推进我区政务服务“秒批秒报”

改革工作的通知

区各有关部门：

根据《关于深入推进我市政务服务“秒批秒报”改革工作的通知》（汕政数通〔2022﹞20号）要求和区委区政府的工作部署，阶段来，区政务服务数据管理局牵头我区持续开展政务服务“秒批秒报”改革探索，目前市政务服务数据管理局已梳理发布第一、第二批“秒批秒报”事项清单并上线广东政务服务网汕头分厅“秒批秒报”专区，近期还在进一步复制借鉴深圳、珠海等先进地市做法的基础上，形成了《区县政务服务“秒批秒报”事项待确认清单》（附件1，以下简称《待确认清单》）。

本通知所称“秒报”是指申请人通过网上、指尖、自助终端等渠道进行办事申请时，通过系统后台调取数据、推送电子材料、承诺受理等方式，实现办事信息少填或不填、申请材料少交或不交，符合条件的申请事项实时完成申报的“即申即报”服务模式；“秒批”是指申请人通过网上、指尖、自助终端等渠道提交申请信息后，系统后台按照既定规则实时对比核验申请信息，符合条件自动做出审批决定并将审批结果及时主动告知申请人、“即申即批”的无人工审批服务模式；“秒批秒报一体化”是指同时在申报环节实现“秒报”、审批环节实现“秒批”的“即申即报即批”的服务模式。

为切实推进我区“秒批秒报”改革，现就下一步工作安排通知如下：

一、梳理、确认“秒批秒报”事项（8月25日前完成）

请区各有关部门分别对《待确认清单》中事项进行确认：

（一）在“业务系统”栏核对相关“业务系统”信息，对缺漏或名称有误的在“更正”栏进行补充、更正。

（二）对已实现“即申即批”的事项，在“是否可秒批”栏选择“是”。

（三）对已实现“即申即报”的事项，在“是否可秒报”栏选择“是”。

（四）对已同时实现“即申即报”、“即申即批”的事项，在“是否可秒报”、“是否可秒批”栏均选择“是”。

（五）对尚未能实现“秒批”或“秒报”的，在“是否可秒批”、“是否可秒报”栏选择“否”的同时，应对比深圳、珠海做法（可通过广东政务服务网深圳分厅“深圳市秒批秒报一体化专区”、珠海分厅“秒批专区”查询），在相应“尚未实现原因”栏具体说明原因及如要实现需采取的措施。

（六）区各有关部门也可结合实际，将已在本地区实现“秒批”、“秒报”的政务服务事项且尚未在汕头市“秒批秒报”专区上线的事项进一步补充进《待确认清单》中（具体已上线“秒批秒报”专区事项详见附件2）。

（七）对《待确认清单》中事项有充分依据无法推进的，各有关部门应结合本地区、本系统特色，研究推出相应数量的事项进行替换。

（八）对附件2中本地区尚未纳入实施的事项，区各有关部门应组织有关部门对相关事项实施清单予以认领实施。

二、持续推进“秒批秒报”改革（2022年11月12日前完成）

（一）借鉴先进经验，切实采取措施推进改革。区各有关部门要积极学习借鉴先进地区做法，制订推进方案，明确时间表、路线图，推进业务系统与广东省政务大数据中心汕头分节点、省电子证照系统对接，充分应用数据共享、电子证照、申请材料扫描件预受理、承诺受理、容缺受理等方式，推进《待确认清单》中所有事项实现申报过程中的“即申即报”、审批过程中的“即申即批”，持续提高审批效率，提升服务质量。

（二）分工协作开展系统对接改造。在推进政务服务事项“秒批”、“秒报”改革过程中，如若涉及系统对接升级改造的，按以下分工开展：

1.应用业务系统为汕头市统一申办受理平台、粤省事、粤商通、工程建设审批系统的，由业务部门提出需求，报区政务服务数据管理局汇总后上报市政务服务数据管理局，组织系统对接改造。

2.应用业务系统为市级部门自建系统的，由业务部门自行开展对接改造。区级部门实施事项有改造需求的，则由区级部门与市级部门开展衔接。

3.应用业务系统为国垂、省垂系统的，由市业务部门负责组织与系统主管部门进行衔接，争取支持，落实系统对接改造，积极开展受理审批流程创新优化，实现事项“秒批”、“秒报”。

三、上线“秒批秒报”专区（2022年11月27日前完成）

区各有关部门应根据本地区、本部门“秒批”、“秒报”改造成果，按月更新、报送已实现“秒批”、“秒报”的政务服务事项。按照“成熟一批，推出一批”的原则，区政务服务数据管理局将会同有关部门逐步推进已实现“秒批”、“秒报”的事项上线广东政务服务网汕头龙湖分厅“秒批秒报”专区，为我区“秒批”、“秒报”服务提供统一展示平台，开展统一引导服务。

四、工作要求

政务服务“秒批秒报”改革是我区坚持以人民为中心的发展思想，深入推进“放管服”改革，实现营商环境优化的重要举措，区委区政府高度重视该项工作，区各有关部门要充分认识推进“秒批秒报”改革工作的重要意义，将“秒批秒报”改革作为提升我区审批服务效率、优化政务服务质量的重要举措，强化组织领导，制订工作方案，列明工作任务，明确工作负责人，积极学习深圳、珠海等地市的先进经验，争取上级部门的支持，全力推进“秒批秒报”相关系统对接改造，及时协调解决改革中的重要问题，逐步推进所有“秒批”及“秒报”事项实现“秒批秒报一体化”。

请区各有关部门完成《待确认清单》（附件1）填报（清单中事项需调整替换的，请同时填报），与《“秒批秒报”改革工作联系表》（附件3）一并在8月25日前将盖章版及可修改版经粤政易报送区政务服务数据管理局汇总上报区政府；并分别于9月25日、10月25日前报送《“秒批秒报”工作进度表》，并在《待确认清单》中更新当月事项“秒批”、“秒报”情况，与（附件4）一并报送。区政务服务数据管理局根据更新情况逐步组织事项上线“秒批秒报”专区。

区政务服务数据管理局应根据本地区、本部门“秒批秒报”改革成果，于2022年11月15日前印发本地区年度政务服务“秒批秒报”事项清单并上报区政府后，由市政务服务数据管理局组织全面上线专区。

附件：1.区县政务服务“秒批秒报”事项待确认清单

2.汕头市已上线“秒批秒报”专区事项清单

3.“秒批秒报”改革工作联系表

4.“秒批秒报”工作进度表

5.汕头市高频事项“不见面审批”清单

6.区各有关部门名单

汕头市龙湖区政务服务数据管理局

2022年8月22日

# Text boxes

汕头市龙湖区政务服务数据管理局